OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

NR 1/ELEWACJE/2024  z dnia 31.01.2024 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie  zadania pn.:

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny p.w.

Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie”

ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP

42-300 Myszków-Mrzygłód

ul. Królowej Jadwigi 9

tel. 34 313 92 84;  608 450 004

e-mail: jacyk@go2.pl

UWAGA: Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym OPZ służą wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane podmiotom lub osobom nieuczestniczącym w postępowaniu.

Myszków - Mrzygłód, 31.01.2024                                               ZATWIERDZIŁ:

Proboszcz Parafii ks. Jacek Gancarek

SKŁAD OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.  OPZ - Instrukcja dla Wykonawców.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

4. Opis sposobu przygotowania oferty.

5. Miejsce oraz termin składania oferty.

6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z

podaniem  wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

8. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

w sprawie zamówienia.

9. Informacje dodatkowe.

10. Klauzula informacyjna z art. 13. RODO dot. przetwarzania danych

II. Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej

Nr 3 – Dokumentacja projektowa z przedmiarem robót

Nr 4 - Wzór umowy

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny p.w.

Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie”

  - Zamówienie obejmuje remont i renowację elewacji Kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie – Mrzygłodzie przy ul. Królowej Jadwigi 9,      42-300 Myszków-Mrzygłód.

  - Zakres inwestycji zgodnie z projektem budowlanym:

    - Renowacja elewacji, w zakres której wchodzi m.in.: odkażenie elewacji, odspojenie luźnych tynków, uzupełnienie spoin, naprawę rys konstrukcyjnych, usunięcie starych powłok malarskich, wykonanie nowych tynków oraz odtworzenie elementów wystroju tj. gzymsy i opaski.

  - Budynek Kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Myszkowie – Mrzygłodzie znajduje się pod ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

  - W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się zmianę kolorystyki elewacji kościoła w stosunku do przedstawionej w zamieszczonej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia dotyczące ww. zmiany należy przeprowadzić w konsultacji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  - W trakcie realizacji inwestycji teren wokół niej winien być wygrodzony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym. Teren budowy powinien być zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto wygrodzenie terenu budowy musi umożliwiać bezpieczne dojście do budynku kościoła w trakcie prowadzenia prac.

  - W trakcie wykonywania robót budowlanych odbywać się będą co tygodniowe narady budowy, podczas których będą uzgadniane wszelkie etapy realizacji zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do uzyskania pozytywnego odbioru robót częściowych i końcowych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (Delegatura w Częstochowie).

  - Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeżeli okaże się konieczny,

- stosowania wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót budowlanych,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych,

- oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,

- uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,

- przejęcie pełnej odpowiedzialności za:

- szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

- szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

- zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

- pokrywanie wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę (instalacji liczników zużycia wody i energii elektrycznej) itp.;

- utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

- zgłaszania Zamawiającemu robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- przeprowadzania niezbędnych badań laboratoryjnych,

- wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,

- powiadomienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach (Delegatura w Częstochowie) o odkryciu w trakcie prowadzenia robót budowlanych znalezisk, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkiem,

- zawiadomienia Zamawiającego oraz organu właściwego o zakończeniu budowy we właściwym terminie, aby możliwe było wniesienie ewentualnego sprzeciwu organu.

  - Projekt współfinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

  - Przed przystąpieniem do wyceny robót wymaga się dokonania wizji lokalnej w terenie, potwierdzonej przez Proboszcza Parafii.

  - Przedmiary załączone do postępowania należy traktować wyłącznie pomocniczo.

  - W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane określone w pomocniczym przedmiarze robót, dokumentacji projektowej (zgodnie z projektem budowlanym) oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Roboty budowlane należy wykonać zgodnie zobowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. oraz poleceniami kierownika budowy, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Inwestora.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przy zawiadomieniu o gotowości do odbioru robót pozytywną opinię  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o prawidłowym wykonaniu robót budowlanych.

  - Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

  - Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń i narzędzi własnych.

  - Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza także wykorzystanie materiałów o parametrach korzystniejszych od wskazanych w dokumentacji projektowej.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w OPZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. Nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w treści dokumentacji załącznikach do niego za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.

  - Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.

  - Informacje  na temat powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

- W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przy składaniu oferty do wykazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Jeżeli konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu zamówienia wynikła w trakcie realizacji zamówienia wymaga uzyskania pisemnej zgody Zmawiającego.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ofert wariantowych.

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Język w jakim mogą być sporządzane oferty w postępowaniu: język polski.

  - Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień :

45 00 0000 - 7 – Roboty budowlane 
           45 45 3000 - 7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  - Termin wykonania zamówienia ustala się na okres: ….…....2024r. – 15.09.2024r.

  - Za termin wykonania  przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę wykonania robót budowlanych, przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej oraz podpisania protokołu odbioru końcowego (zgodnie z pkt.1.8) przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru po zakończeniu robót budowlanych. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

    - protokoły odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu podpisanych przez kierownika budowy, opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz atesty na wbudowane materiały;

    - dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami     dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy;

    - przy odbiorze końcowym oświadczenie kierownika budowy oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami;

    - niezbędne dokumenty związane z budową;

- WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU .

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonania

przedmiotu zamówienia;

3.1.2. posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia;

3.1.3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

3.1.4.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

3.1.5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotu zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

  - Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

    - wypełniony formularz ofertowy z podaną ceną ofertową netto i brutto wykonania całości oferty;

    - dokumenty stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia;

    - oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i stanu technicznego przedmiotu umowy na podstawie szczegółowych oględzin miejsca realizacji zadania i uwzględnił w wycenie wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Jeżeli zakres prac przedstawionych przez Zamawiającego w przedmiarach nie odpowiada rzeczywistemu stanowi, Wykonawca uwzględni w swojej wycenie zakres niezbędny do zrealizowania przedmiotu umowy.

    - dokumenty (zaświadczenia, jeśli takie występują) mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych "za zgodność z oryginałem" przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Wymagania ogólne

    - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

    - Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

    - Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

    - Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego (do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę).Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił upoważnienia.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz innych Podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.

    - Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą oświadczeń/ dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej strony kserokopii dokumentu lub oświadczenia.

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

    - Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę i/lub załączniki do oferty działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty i/lub załączników do oferty.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej/ych ofertę.

    - Zaleca się aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony były ponumerowane i każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

  - Zawartość oferty i sposób zaadresowania oferty. Oferta powinna składać się z:

    - Formularza ofertowego zgodnego z treścią Załącznik nr 1;

    - Dokument potwierdzający odbycie wizji lokalnej Załącznik nr 2;

    - Referencje;

  - Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  - Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszego OPZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

Oferta na:

Wykonanie robót budowlanych dla zadania:

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny p.w.

Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie”

nie otwierać przed 4 marca 2024, godz.10:15

Oferta do zamówienia nr1/ELEWACJE/2024

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

  - Zmiana lub wycofanie oferty

    - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

    - Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

    - Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

    - Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego lub złożyć osobiście w Kancelarii Rzymsko-Katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie przy ul. Królowej Jadwigi 9 do 4 marca 2024 do godz. 10:00,

  - Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcom.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Kancelarii Rzymsko-Katolickiej parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie przy ul. Królowej Jadwigi 9 w dniu  4 marca 2024 o godz.  10:15.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Informacja ukaże się  na stronie internetowej Parafii - sanktuariummyszkow.pl ZAKŁADKA – OGŁOSZENIA.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny przedstawionej w ofertach.

  - Niezwłocznie po wyborze ofert Zamawiający poda informacje dotyczące:

- kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania udostępni informację na stronie internetowej parafii.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

  - Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert ważnych, spełniających wymagania określone w niniejszym OPZ.

  - Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną kolejno wg wartości zaoferowanych cen.

  - Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej oferty przedstawiają tą samą wartość oferty, Zamawiający spośród tych ofert dokona negocjacji w siedzibie Zamawiającego z Oferentami i wybierze najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający unieważni zamówienia, jeżeli:

    - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

    - wystąpi istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  - Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do:

    - przekazania Zamawiającemu informacji niezbędnych do wpisania do treści Umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy, koordynacji itp.;

    - przedłożenia kosztorysu ofertowego, który będzie dokumentem pomocniczym służącym przy rozliczaniu z Zamawiającym.

    - Najpóźniej na 3 dni robocze przed podpisaniem umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego.

    - Zamawiający żąda, aby wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację zamówienia o ile są już znane.

    - Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia (brutto) podanego w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesione przed podpisaniem umowy

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z  tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.4.    Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek

Zamawiającego: nr 77154010142101732238920001.

8.5.    Zabezpieczenie uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek

Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

  - Z treści  zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  - W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego

- pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji/rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

  - Postanowienia umowy zawarto w istotnych dla stron postanowieniach umowy, która stanowi załącznik nr 4 do niniejszego OPZ.

  - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na zamówienie, będące przedmiotem niniejszego postępowania:

    - Termin płatności faktury 30 dni. 
Zamawiający przewiduje w czasie realizacji zamówienia 3 płatności.

- Pierwsza płatność częściowa o wartości 20% przedmiotu zamówienia po wykonaniu 20 % robót  budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Druga płatność częściowa o wartości 30 % po wykonaniu 50 % robót  budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Trzecia płatność końcowa po wykonaniu 100 % robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i pozytywnym odbiorze robót budowlanych przez Kierownika Budowy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

    - Wypłata wynagrodzenia nastąpi, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

    - Podstawę do wystawienia faktur stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru częściowego / końcowego (zgodnie z pkt. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3).

    - W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury: a) Kopię faktury wystawioną przez Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę oraz dowód zapłaty niniejszej faktury oraz b) oświadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iż Wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikającymi z zawartej między nimi umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:

- zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te będące korzystnymi dla Zamawiającego, zarazem ułatwią lub przyśpieszą wykonanie przedmiotu umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

    - Zmiany wartości i terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

      - Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W  razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

      - Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót     budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub śniegu o nasileniu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wystąpienie bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały prowadzenie prac zgodnie z technologią.

      - Konieczność wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych do robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykona nie tych robót.

      - Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

    - W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących  okoliczności:

      - Roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiającego jako roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzące w zakres zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze.

      - Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.

      - Spisanie protokołu konieczności, w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia umownego na  skutek robót dodatkowych, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania

      - Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy.

- KARY UMOWNE

    - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność   Wykonawca w  wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto

- za zwłokę w zakończeniu zadania w terminie określonym w § 6, w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu umowy przekraczające jeden miesiąc karę umowną w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki  ponad jeden miesiąc zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % za każdy dzień, licząc od wartości wynagrodzenia brutto;

10.1.2. Jeżeli szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może dochodzić

odszkodowania          uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

    - Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przekraczające 1 miesiąc stanowić może wystarczający powód do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

    - Zamawiający, na koszt i ryzyko Wykonawcy zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenie kosztami Wykonawcę w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonych terminów.

    - Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonany zakres rzeczowy w danym okresie rozliczeniowym lub może jej dochodzić odrębnie.

    - Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie z przyczyn, za które

ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia

brutto.

- INFORMACJE DODATKOWE

  - W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają  przepisy Kodeksu Cywilnego.

  - Zmawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zamawiający nie dopuszcza stosowania walut obcych do prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą. Wszelkie rozliczenia, o których tu mowa będą dokonywane w złotych polskich (PLN).

  - Zamawiający nie określa części zamówienia, których wykonawca nie może powierzyć podwykonawcom.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13. RODO DOT. PRZETWARZANIA DANYCH

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie       danych)(Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie ul. Królowej Jadwigi 9.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Nr 1/ELEWACJE/2024 „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie – Mrzygłodzie”,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.