Załącznik nr 4 do OPZ

U M O W A   NR 1/ELEWACJE/2024

na wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu …………………... r. pomiędzy:

Rzymsko-Katolicką  Parafią p.w. Najświętszej  Maryi Panny Różańcowej  w  Myszkowie - Mrzygłodzie

z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 9, 42-300 Myszków, zwaną w treści umowy „Parafią Mrzygłód” w imieniu i na rzecz, której działa:

Proboszcz Parafii  ks. Jacek Gancarek

zwany w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a:

………………………………................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

………………………….......................................................................................................................................

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.

Na podstawie otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,  na realizację prac  konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku jakim jest Kościół Parafialny p.w. NMP Różańcowej w Myszkowie - Mrzygłodzie - z przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn.:

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny p.w.

Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie”

Strony zwierają umowę o następującej treści:

§1 Postanowienia ogólne

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania za wynagrodzeniem na rzecz Zamawiającego i przekazania mu robót budowlanych dla zadania p.n.:

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - Kościół Parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie-Mrzygłodzie”

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część, tj.:

- ofertą Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę,

- dokumentacją projektową, w tym OPZ i przedmiarem robót;

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające, że stosowane na budowie wyroby budowlane nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych (zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z późń. zm.), jak również spełniają wszystkie wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ogólnych i szczegółowych) oraz Dokumentacjach Projektowych.

§2 Obowiązki Zamawiającego

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz Inspektor(a)/(ów) Nadzoru, jak również zapytania i wyjaśnienia dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§3 Nadzór nad realizacją umowy

- 1. Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego:

………………………………………………………………………………… - w zakresie branży budowlanej

2. Kierownika budowy z ramienia Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................................

§4  Obowiązki Wykonawcy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy

wykonania zadania.

  - Z Harmonogramu winny wynikać w szczególności:

- kolejność wykonania robót budowlanych,

- potrzebne środki na poszczególne etapy realizacji robót

1.2.      Harmonogram winien być podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę oraz właściwych Inspektorów

Nadzoru.

1.3.  Ewentualne zmiany do harmonogramu robót będą wprowadzane wyłącznie po uzgodnieniu 
            z Zamawiającym i po jego akceptacji.

1.4.      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie rzeczowo - finansowym bez

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie w przypadku zmiany warunków

finansowania lub zaistnienia niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem

Niniejszej   umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane, zgodnie z  zapisami OPZ i obowiązującym prawem.

- Warunkiem koniecznym przekazania placu budowy Wykonawcy, będzie złożenie pisemnego

oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika Budowy.

4.         Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do:

- właściwej organizacji robót oraz należytego wykonania zobowiązań umownych,

- zapewnienia warunków wykonania przedmiotu umowy, które zapewnią całkowite bezpieczeństwo dla znajdujących się w obrębie robót ludzi i mienia,

- ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z niniejszą umową powstałe na skutek jego działania lub zaniechania,

- zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na terenie budowy,

- ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy,

5.        Przed rozpoczęciem robót, Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji

projektowej .

6.        Jeżeli Wykonawcy potrzebna będzie większa ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, sporządzi je

we własnym zakresie i na własny koszt.

7.        Projekt budowlany dostarczony przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być

udostępniany osobom trzecim bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

8.       Wykonawca, w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty i oświadczenia

celem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w PINB i u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

w Katowicach ( Delegatura w Częstochowie ) .

9.        Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o faktycznym rozpoczęciu robót

budowlanych.

§5 Personel Wykonawcy

  - Obowiązki Kierownika budowy pełnić będzie:……………………………………………………………

legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ............................................................wydanymi przez

……………………………………………………………………………………………………………..

  - Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku kierownika budowy

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.

§6 Termin wykonania Umowy

      - Termin rozpoczęcia realizacji Umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

      - Termin realizacji zadania rozumiany jako dokonanie skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę – do ............................................. dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 15.09.2024 r.

§7 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

- Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowy odbiór przedmiotu umowy. Nie później niż w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o przedłużonym terminie ważności.

- W przypadku zmiany terminu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć ważność ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia obowiązywania umowy.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego żądania.

- Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego

w złotych polskich.

- Koszt zawarcia i obowiązywania umowy, o której mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowej pokrywa w całości Wykonawca.

§8 Wynagrodzenie

            - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą                          i kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę nie przekroczy kwoty: ……………………. zł brutto(słownie:…………………………………………………………………………………...……………)

w tym: wartość netto………………………………zł (słownie:……………………………...………………)

podatek VAT (23 %) ……………………zł (słownie: ………………………………………………………)

            - Cena uwzględnia wszystkie wymagania Umowy oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu umowy.

            - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartość roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robót zamiennych dotyczyć będzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nie przekroczenia wartości roboty zastępowanej zmianą.

            - Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi (płatność w trzech częściach) i fakturą końcową, wystawionymi przez Wykonawcę za przedmiot umowy, przy czym w pierwszej kolejności będą realizowane płatności stanowiące wkład własny Zamawiającego.

4.1.  Pierwsza płatność częściowa:

o wartości 20%  przedmiotu  zamówienia  po  wykonaniu  20% robót budowlanych zgodnie z

harmonogramem rzeczowo- finansowym;

4.2.  Druga płatność częściowa :

o wartości 30%  po  wykonaniu  50% robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -

finansowym;

4.3. Trzecia płatność końcowa :

po  wykonaniu 100% robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i pozytywnym

odbiorze robót budowlanych przez Kierownika Budowy i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

5. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury VAT / rachunku - przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

6.   Zamawiający posiada NIP 5771679216 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez jego

popisu.

7.   Faktura/rachunek winna zostać wystawiona na adres:

Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Myszkowie  - Mrzygłodzie,

ul. Królowej Jadwigi 9, 42-300 Myszków.

§9 Opóźnienie płatności

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§10 Odbiór

- Po zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów     technicznych, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego.

- W ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru, inspektor nadzoru Zamawiającego dokona odpowiedniego zapisu w Dzienniku Budowy, który potwierdzi gotowość do odbioru lub jej odmowę.

- Wykonawca o skutecznym zgłoszeniu do odbioru zawiadamia Zamawiającego pisemnie. Zamawiający w ciągu dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, powoła komisję odbioru wykonanych robót.

- Czynności odbiorowe będą trwały nie dłużej niż 14 dni roboczych od dnia rozpoczęcia prac przez komisję

odbiorową.

- Do dokumentacji odbiorowej Wykonawca dostarcza:

5.1. Oświadczenie Kierownika Budowy

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z

drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

5.2. Dziennik Budowy,

5.3. Zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów.

5.4. Komplet dokumentów do PINB do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

5.5. Pozytywną opinię  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o prawidłowym wykonaniu robót  budowlanych.

- Dokumenty ujęte w pkt. 5  należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egzemplarzu.

- Dokumenty odbiorowe winny być spięte, ponumerowane, zaopatrzone w stronę tytułową i spis treści.

- Wszystkie   dokumenty podpisuje Kierownik Budowy.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady/usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad/usterek,

wyznaczając termin na usunięcie wad/usterek,

- W przypadku, jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić  wykonanie przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią.

§11 Zmiany do umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
            w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następującym zakresie:

1.1.   Zmiany wartości i terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

1.1.1.Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub

części. W  razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na

skutek działania siły wyższej.

1.1.2.Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych

zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia opadów

deszczu lub śniegu o nasileniu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni,

wystąpienie bardzo wysokich lub niskich temperatur, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

uniemożliwiających pracę na budowie w pełnym zakresie godzin Wówczas wystąpi możliwość wydłużenia

terminu realizacji zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne uniemożliwiały

prowadzenie prac zgodnie z technologią.

1.1.3.Konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych do robót pierwotnie przewidzianych do

wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót.

1.1.4.Wystąpienie okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności.

1.2.   W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:

1.2.1.Roboty dodatkowe rozumiane przez Zamawiającego jako roboty opisane w projekcie budowlanym

wchodzące w zakres zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte w przedmiarze.

1.2.1.1. Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole

konieczności.

1.2.1.2. Spisanie protokołu konieczności, w przypadku konieczności zwiększenia wynagrodzenia umownego na

skutek robót dodatkowych, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót

dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.

1.2.1.3. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy.

§12 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

2) za zwłokę w zakończeniu zadania w terminie określonym w § 6, w wysokości 0,1 % wartości

wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.  1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w oddaniu całości przedmiotu umowy przekraczające jeden miesiąc karę umowną w

wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy dzień

zwłoki ponad jeden miesiąc zwłoki;

4) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
       i gwarancji w wysokości 0,1 % za każdy dzień, licząc od wartości wynagrodzenia brutto określonego

w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli szkoda przewyższy wartość kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy przekraczające 1 miesiąc stanowić może wystarczający powód do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

- Zamawiający, na koszt i ryzyko Wykonawcy zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej i obciążenie kosztami Wykonawcę w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek powyżej ustalonych terminów.

- Kwotę kary umownej Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonany zakres rzeczowy w danym okresie rozliczeniowym lub może jej dochodzić odrębnie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 pkt. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 8 pkt. 1 niniejszej umowy.

§13 Odstąpienie od umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności  w przypadkach;

- nie rozpoczęcia, opóźnienia rozpoczęcia przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających postawę do

uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową,

zakończony w terminie określonym w umowie, z przyczyn które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia Zamawiającego o obowiązku zapłaty jakiegokolwiek

wynagrodzenia,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji

Wykonawcy.

      - Z prawa odstąpienia o umowy Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od dnia w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.

      - Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

      - Strony dokonują rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia odstąpienia.

      - Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.

§14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- W celu zabezpieczenia pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji jakości Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ……………….zł w formie ……………………….

- 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni licząc od daty zakończenia 
i odbioru robót potwierdzonych protokołem odbioru końcowego zadania.

- 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi na wykonane prace.

- Zabezpieczenie w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami w wysokości oprocentowania stosownego (wynikającej z terminu realizacji zadania) do oprocentowanego rachunku bankowego. O wyborze rachunku decyduje wyłącznie Zamawiający, na co niniejszym Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.

- Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych lub na pokrycie kosztów zastępczego usunięcia wad/usterek, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną zgodę.

§15 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela gwarancji oraz rękojmi na okres ….…. miesięcy - licząc od daty odbioru końcowego na całość zrealizowanych prac, a w szczególności na wykonane roboty, zabudowane materiały i urządzenia.

- W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie swojej upadłości, Wykonawca w okresie gwarancyjnym o fakcie tym natychmiast zawiadamia pisemnie Zamawiającego, wskazując jednocześnie podmiot zobowiązany do wykonania ewentualnych robót naprawczych i innych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji.

§16 Dane kontaktowe

1. W trakcie trwania umowy oraz okresu gwarancji ustanawia się następujący kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą:

2.    Przez skuteczne zawiadomienie Wykonawcy strony rozumieć będą:

a) zawiadomienie telefoniczne pod nr…………………………………………………………………………

b) zawiadomienie poczta elektroniczną na adres:……………………………………………………………..

c) zawiadomienie listowne na adres:…………………………………………………………………………..

3.    Przez skuteczne zawiadomienie Zamawiającego strony rozumieć będą dla:

a) zawiadomienie telefoniczne pod nr 34 313 92 84; 608 450 004,

b) zawiadomienie pocztą elektroniczną na adres parafia@sanktuariummyszkow.pl

c) zawiadomienie przekazane pocztą tradycyjną lub dostarczone na adres: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P., 42-300 Myszków - Mrzygłód, ul. Królowej Jadwigi 9.

§17 Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia dot. RODO – w OPZ.

- Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1 z późn. zm.

- Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy lub obciążyć jej prawami osób trzecich, bez uzyskania na te czynności pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe obowiązujące przepisy prawne.

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązywaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie  sporu.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej  ze stron umowy.

ZAMAWIAJĄCY																WYKONAWCA